送付先：　 　　　　　　　　　　　　　　　殿

工事番号 　40659

2025年　09月 16日

配布先　社長←業務部、営業部、

技術部、品証部、新ビジネス開発室、企画品事業部、商品開発部

作業計画／作業報告書

| 件名 | 香港地下鉄非常ハンドル仕様変更 | 顧客殿確認 |  |  | 作 成 者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOAE浅野部長(ﾒｰﾙ確認済) |  |  | 西浦 |  |
| 作業 日 時 | 2025/09/12 9:00～17:30 | 作業 場所 | TOAエンジニアリング（株） |  |  |  |
| 作 業 目 的 | ソフトウェア実機デバッグ | 出 席 者 | TOAエンジニアリング |  |  |  |
|  |  |  | 交通システム本部交通システム設計部： |  |  |  |
|  |  |  | 浅野部長 |  |  |  |
|  |  |  | ニッシン セキュリティG： |  |  |  |
|  |  |  | 西浦GL |  |  |  |
| 項 目 | 作 業 内 容 |  |  |  |  | 備 考 |
| 事前準備事項 | １．客先との事前打ち合わせ。 |  |  | □要 ■不要 |  |  |
|  | 打合議事録(事前打ち合わせを行った場合必ず必要) |  |  | □持ち込み確認 |  |  |
|  | ２．工具持ち込みリスト。 |  |  | □有 ■無 |  |  |
|  | ３．機材持ち込みリスト。(修復部品､機材等) |  |  | □有 ■無 |  |  |
| 作 業 計 画 ／ 作 業 報 告 | 【計画】 ・TOAエンジニアリング殿の実機試験系に前回8/25,26に出張作業した残作業を行う。 【結果】 項目; 状況; 備考. 8/26 (前回); 9/12 （今回）. TMS(上位)シミュレータアプリ; 完了. TMS(上位)シミュレータI/F基板ソフト; 完了. メンテナンスPCアプリ; 完了. メイン制御基板（DVAU1）. ・TMS通信処理; 完了. ・メンテナンスPC通信処理; 完了. ・手動(MCP)ハンドルリセット処理; 一部未実装; 完了; リセット操作によるMTRPADIF基板への指令制御確認。. ・リモート(TMS)ハンドルリセット処理; 完了. サブ制御基板（DVAU2）. ・編成間通信にMTRPADIF基板制御パケット追加; 完了; MTRPADIF基板との通信及び実機制御確認。. ・ドライコンタクト制御ロジック; 確認中; 完了; 仕様を整理しTOA殿に承認頂く。. MTRPADIF基板（TOAE殿新規作成I/F基板）. ・編成間通信受信確認; 未; 完了; TOAE殿担当、結合全体動作確認。. ・制御出力; 未; 完了; TOAE殿担当、結合全体動作確認。. 【予定】 ・香港の現車への適用試験が未定（年末？）。 以上 |  |

| 項 目 | 作 業 内 容 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 作 業 報 告 |  |  |