送付先：　 　　　　　　　　　　　　　　　殿

工事番号 　40659

2025年　08月 27日

配布先　社長←業務部、営業部、

技術部、品証部、新ビジネス開発室、企画品事業部、商品開発部

作業計画／作業報告書

| 件名 | 香港地下鉄非常ハンドル仕様変更 | 顧客殿確認 |  |  | 作 成 者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOAE浅野部長(ﾒｰﾙ確認済) |  |  | 西浦 |  |
| 作業 日 時 | 2025/08/25 9:00～17:45 | 作業 場所 | TOAエンジニアリング（株） |  |  |  |
|  | 2025/08/26 9:00～17:00 |  |  |  |  |  |
| 作 業 目 的 | ソフトウェア実機デバッグ | 出 席 者 | TOAエンジニアリング |  |  |  |
|  |  |  | 交通システム本部交通システム設計部： |  |  |  |
|  |  |  | 浅野部長 |  |  |  |
|  |  |  | ニッシン セキュリティG： |  |  |  |
|  |  |  | 西浦GL |  |  |  |
| 項 目 | 作 業 内 容 |  |  |  |  | 備 考 |
| 事前準備事項 | １．客先との事前打ち合わせ。 |  |  | □要 ■不要 |  |  |
|  | 打合議事録(事前打ち合わせを行った場合必ず必要) |  |  | □持ち込み確認 |  |  |
|  | ２．工具持ち込みリスト。 |  |  | □有 ■無 |  |  |
|  | ３．機材持ち込みリスト。(修復部品､機材等) |  |  | □有 ■無 |  |  |
| 作 業 計 画 ／ 作 業 報 告 | 【計画】 ・ニッシンで机上コーディング済みの仕様変更コードをTOAエンジニアリング殿の 実機試験系で実装しデバッグ作業を行う。 【結果】 項目; 状況; 備考. TMS(上位)シミュレータアプリ; 完了. TMS(上位)シミュレータI/F基板ソフト; 完了. メンテナンスPCアプリ; 完了. メイン制御基板（DVAU1）. ・TMS通信処理; 完了. ・メンテナンスPC通信処理; 完了. ・手動(MCP)ハンドルリセット処理; 一部未実装; リセット操作による編成間通信へのハンドルリセットパケット送信未実装。. ・リモート(TMS)ハンドルリセット処理; 完了. サブ制御基板（DVAU2）. ・編成間通信にMTRPADIF基板制御パケット追加; 完了; ラインモニタ上で確認。. ・ドライコンタクト制御ロジック; 確認中. MTRPADIF基板（TOAE殿新規作成I/F基板）. ・編成間通信受信確認; 未; TOAE殿担当. ・制御出力; 未; TOAE殿担当. ・継続作業は9/8(月),9/9(火)に予定。 以上 |  |

| 項 目 | 作 業 内 容 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 作 業 報 告 |  |  |